Montbéliard, le 4 septembre 2019

Objet : Résorption réseau gaz BP Mandeure.

Etaient présents :

Jean-Pierre HOCQUET		Maire de Mandeure

Services techniques Mandeure

Anne CHENEAU		Directrice du SYGAM

Christine RICHARD		Secrétaire de direction du SYGAM

Eric PARROT			Conseiller collectivités GrDF

Jean-Pierre BRANQUART

- Objet de la réunion, présentation de la démarche engagée par le SYGAM :

Anne CHENEAU expose la démarche engagée par le SYGAM et la volonté de travailler en étroite collaboration avec les communes pour coordonner au mieux les interventions sur le domaine public dans un souci de préservation de notre environnement et des deniers publics. Elle souligne la nécessité d’avoir une vision prospective commune et partagée pour pouvoir anticiper les travaux suffisamment en amont. Chacun s’accorde sur ma pertinence et le bien fondé de ces objectifs.

Concrètement, 3 cas de figure peuvent se présenter :

- La commune souhaite procéder à une réfection de voirie et GRDF en profite pour renouveler le réseau gaz

- GrDF décide de renouveler le réseau gaz et la commune en profite pour procéder à une réfection de chaussée

- GrDF décide de renouveler le réseau gaz indépendamment de tout projet de réfection de voirie  envisagé par la commune

Le renouvellement souhaité par la SYGAM concerne prioritairement le réseau Basse Pression en fonte qui constitue la partie la plus ancienne du patrimoine (plus de 40 ans) et représente globalement 3,7 % du linéaire total du réseau de desserte en gaz naturel du SYGAM.

- Point sur le réseau gaz Basse pression de la commune de Mandeure :

723 mètres de réseau BP dont 479 mètres en fonte et 244 mètres en PE. La partie en PE peut être basculé en MPB 4 bars sans intervention sur le réseau de sorte que le linéaire à renouveler est de 479 mètres répartis comme suit :

- Rue des jardins : 125 mètres

- Cités du Mexique : 354 mètres répartis sur 3 antennes.

Dans l’immédiat, la commune n’a pas de projet de renouvellement de voirie sur ces voies communales.

- Point sur les autres projets pouvant impacter le réseau de gaz naturel :

D’autres chantiers de programmés par la commune ou PMA pourraient avoir un impact sur le réseau de gaz :

La réalisation du lotissement des pâturages rue de Monteval et la mise en sens unique de la rue de la citadelle qui pourrait appeler une extension de réseau de desserte en gaz naturel.

La réfection de l’assaisonnement de la RD 437 réalisé en 3 tranches par PMA :

- Du pont sur le Doubs à la rue du théâtre programmée à partir d’octobre 2019

- De la rue du théâtre à la rue des Anglots programmée à la suite

- De la rue des Anglots à la rue Foch