Affaire suivie par :

Montbéliard, le 3 décembre 2019

Objet : Résorption réseau gaz Basse Pression Valentigney.

Etaient présents :

Philippe GAUTIER		Maire de Valentigney

Stéphane AUDINOT		Directeur Services Techniques Valentigney

Stéphane SPOSITO		Ville de Valentigney

Hicham BOURBIZA		Elu SYGAM

Jérôme THIEBAULT		Ville de Valentigney

Anne CHENEAU		Directrice du SYGAM

Christine RICHARD		Secrétaire de direction du SYGAM

Gladys MONTAGNOLE		Directrice régionale GrDF

Jean-Pierre BRANQUART

- Objet de la réunion, présentation de la démarche engagée par le SYGAM :

Anne CHENEAU expose la démarche engagée par le SYGAM et la volonté de travailler en étroite collaboration avec les communes pour coordonner au mieux les interventions sur le domaine public dans un souci de préservation de notre environnement et des deniers publics. Elle souligne la nécessité d’avoir une vision prospective commune et partagée pour pouvoir anticiper les travaux suffisamment en amont. Chacun s’accorde sur la pertinence et le bien fondé de ces objectifs.

Le renouvellement souhaité par la SYGAM concerne prioritairement le réseau Basse Pression en fonte qui constitue la partie la plus ancienne du patrimoine (plus de 40 ans) et représente globalement 3,7 % du linéaire total du réseau de desserte en gaz naturel du SYGAM.

- Point sur le réseau gaz Basse pression de la commune de Valentigney :

La commune de Valentigney totalise 5.307 mètres de réseau gaz Basse Pression en fonte ductile. 4 secteurs sont principalement concernés :

- Le centre-ville autour de la place de la République

- Les rues transversales entre l’axe Oehmichen et la rue des Graviers

- Le quartier de la rue de la Motte proche du Doubs en zone PPRi bleu clair

- Les cités Blanches à l’entrée de Mandeure

- Point rue par rue : priorisation des travaux.

Priorité 1 : la commune envisage un renouvellement de chaussée à court terme et aucune contrainte technique n’empêche de passer en PEHD :

- rue de Provence en liaison avec la création d’un EHPAD

- cour du centre Belon

Priorité 2 : la commune n’envisage un renouvellement de chaussée à court terme :

- rue des sources

- rue des Flandres

- rue de Franche-Comté

- rue de Champagne

- rue de Bourgogne

- rue des Vosges

- rue du Jura

- rue de la Motte

- rue des glaces

- rue de l’abreuvoir

- rue des Combes

- cités blanches

Priorité 3 : la commune n’envisage aucun renouvellement de chaussée à moyen terme (les rues ont été refaites récemment c’est-à-dire il y a moins de 10 ans) :

- rue d’Anjou

- rue Carnot

- grande rue

- place Emile Peugeot

- rue de Villedieu

- rue Frédéric Bataille